THIẾT KẾ WEBSITE ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

ĐIỀU LỆ DỰ ÁN

Version *1.0*

*Thành viên nhóm:  
- Vũ Thị Thanh Nga*

*- Cao Duy Hiếu*

*- Lê Đình Doanh*

*- Phạm Văn Thọ*

**Tên dự án:** Thiết kế website đặt phòng khách sạn  
**Ngày bắt đầu:** 23/11/2020 **Ngày kết thúc:** 07/03/2021  
**Ngân sách: 100.000.000 VNĐ**

**Quản lý dự án:** Vũ Thị Thanh Nga, SĐT: 0397.512.823,   
Gmail: pkhaai711@gmail.com

**Mục tiêu dự án:** Đưa website smart.booking vào hoạt động và phát triển nó như một giải pháp đặt phòng hiệu quả cho khách hàng.

**Thông tin về ngân sách:**

* Tổng ngân sách cho dự án là 100.000.000 Đồng
* Ngân sách dành cho việc khảo sát nhu cầu khách hàng, thuê kỹ sư xây dựng Website

**Tiêu chí thành công của dự án:**

* Đáp ứng được mục tiêu của dự án đề ra
* Hoàn thành dự án đúng hoặc trước thời hạn
* Không vượt tổng ngân sách dự án
* Nghiệm thu dự án đúng thời điểm

**Cách tiếp cận:**

* Làm khảo sát để xác định những tính năng quan trọng của website được lấy ý kiến từ bên khách hàng và các chuyên gia.
* Tìm hiểu hoạt động của các công ty lớn trong thị trường này
* Xác định công việc cụ thể, lập kế hoạch phát triển dự án cụ thể cho từng giai đoạn
* Phát triển ước tính chi tiết chi phí cho dự án và báo cáo đến chủ đầu tư
* Tổ chức họp đánh giá tiến độ hoàn thành dự án, chi phí dự án theo từng giai đoạn

**Vai trò và trách nhiệm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Liên lạc |
| Vũ Thị Thanh Nga | Quản trị dự án | Quản lý lập kế hoạch phát triển dự án, quyết định việc điều phối dự án và làm việc với các bên liên quan. | pkhaai711@gmail.com |
| Cao Duy Hiếu | Thành viên đội dự án | Chuyên viên tư vấn về lĩnh vực thiết kế website, tìm hiểu yêu cầu của người dùng, tìm hiểu và mua sắm tài nguyên dự án. | caoduyhieu2000@gmail.com |
| Lê Đình Doanh | Thành viên đội dự án | Làm việc trực tiếp với đội thiết kế trong dự án, phát triển và hoàn chỉnh website. | doanhmis@gmail.com |
| Phạm Văn Thọ | Thành viên đội dự án | Giám sát dự án, phân bổ nguồn lực cho dự án đảm bảo dự án được triển khai đúng thời hạn. | phamvantho28012000f2@gmail.com |
| Min & đội xây dựng website | Nhân viên IT | Xây dựng website |  |